Vision HTML_MeetingProtokol

# Метаинформация

Метаинформация о документе приведено в таблице (Таблица ).

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| **Название** | HTML_MeetingProtokol |
| **Дата** | 2026-09-14 |
| **Автор** | Алексей |
| **Версия** | 1.0 (черновик) |
| **Статус** | Draft |
| **Проект** | `/root/.hermes/profiles/alex3/projects/HTML_MeetingProtokol` |
| **Артефакт** | `artifacts/01-vision/VISION.md` |

---

# Проблема

Сегодня у меня как у единственного пользователя накоплен разрозненный архив аудио/видеозаписей совещаний (встречи с заказчиками, проектные сессии, планёрки, ретроспективы), который по сути является **«чёрным ящиком»**: запись лежит, её никто не смотрит, содержание забывается, а контекст решений теряется через 2-3 дня.

**Текущие workaround и их ограничения:**

Целевая аудитория приведено в таблице (Таблица ).

| Workaround | Боль |
| --- | --- |
| Делать заметки от руки во время встречи | Не успеваю за ораторами, теряю нить разговора, не успеваю участвовать |
| Слушать запись часами в 2x | 2 часа записи = 1 час прослушки, без поиска по смыслу, без привязки к участникам |
| Делегировать секретарю | Нет бюджета, нет секретаря, конфиденциальные встречи |
| Использовать встроенную транскрипцию Яндекс Телемоста | Работает только для текущей встречи, без хронологической истории, без привязки к решениям, без удобного экспорта в DOCX со скриншотами |
| Otter.ai / Fireflies / tl;dv | Заточены под англоязычный B2B-SaaS, требуют подписку, отправляют записи в облако третьих лиц (GDPR/152-ФЗ риск), плохо распознают русский и смешанные языки, нет интеграции с Яндекс Телемост |

**Что будет, если ничего не делать:** архив записей превратится в свалку, решения забудутся, повторяющиеся совещания будут генерировать одни и те же ошибки, ценные инсайты из разговоров с заказчиками - утеряны.

---

# Vision Statement

*«Для меня как единственного пользователя-аналитика я создаю локальное HTML-приложение, которое превращает любую встречу (по записи или в реальном времени через Яндекс Телемост) в структурированный хронологический протокол с транскрипцией, идентификацией ораторов, навигацией по видео и выгрузкой в DOCX со скриншотами - в отличие от облачных SaaS-сервисов, которые требуют подписку, сливают данные в чужие облака и не понимают русский язык.»*

**Краткая формулировка:** Локальный браузерный инструмент, который превращает видео/аудио совещания (офлайн-запись или прямая трансляция Яндекс Телемоста) в хронологическую базу протоколов с транскрипцией, диаризацией ораторов и DOCX-экспортом со скриншотами экрана.

---

# Целевая аудитория

## Первичная аудитория: Алексей (владелец продукта, аналитик)

Сравнение с конкурентами приведено в таблице (Таблица ).

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| **Кто это** | Индивидуальный предприниматель, руководитель проектов, аналитик |
| **Контекст** | Ведёт 5-15 совещаний в неделю (заказчики, команда, ретроспективы). Основная рабочая среда - Windows. Периодически - Astra Linux (в т.ч. офлайн, с ограничениями: только история уже распознанных совещаний) |
| **Какую проблему решает** | Не успевает конспектировать + теряет контекст решений после встречи |
| **Как сейчас решает** | Ручные заметки + прослушка записей через 2x |
| **Что ожидает от приложения** | «Загрузил запись → получил протокол»; «Подключился к Телемосту → вижу транскрипцию онлайн → экспортировал DOCX»; «Открыл в Astra Linux без сети → вижу календарь прошлых встреч и реплики» |
| **Платформы** | Windows 10/11 (основная, полный функционал), Astra Linux (включая офлайн-режим просмотра истории) |

## Вторичная аудитория: Малая команда 2-5 человек (будущее расширение)

SMART-цели приведено в таблице (Таблица ).

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| **Кто это** | Стартап-команды, которым нужен лёгкий протокол встреч без SaaS |
| **Контекст** | Не хотят платить за Otter/Fireflies, ценят приватность |
| **Потребность** | Тот же функционал, что у MVP, но для нескольких человек |
| **Статус** | Out of scope для v1 (см. раздел 7) |

---

# Ценностное предложение

**Главная ценность для пользователя:** Одна встреча = один структурированный протокол за короткое время (затраты времени только на транскрипцию), без ручного конспектирования, без зависимости от облака, с возможностью вернуться к любому моменту разговора в один клик.

**Ключевые преимущества:**

🔒 **100% локально** - никакие записи/транскрипции не уходят в чужие облака

🇷🇺 **Русский язык** из коробки (приоритет на качество распознавания ru-RU)

🎬 **Хронологическая база** - все протоколы с возможностью поиска по тексту, по дате, по участнику

📅 **Календарь прошлых встреч** - визуальная навигация по истории совещаний (месяц/неделя/день)

👥 **Идентификация ораторов** вручную (для MVP) и полуавтоматически (по голосовому профилю - stretch)

🖥 **Скриншоты экрана** с таймкодами - для технических совещаний

📄 **DOCX-экспорт** - готовый протокол для отправки участникам

🔗 **Прямая интеграция с Яндекс Телемост** - без бота-участника, через embed-плеер

🌐 **Кросс-платформенность** - Windows (основная) + Astra Linux (включая офлайн)

**Отличия от конкурентов:**

KPI приведено в таблице (Таблица ).

| Мы | SaaS-конкуренты (Otter, tl;dv, Fireflies) |
| --- | --- |
| Локально, без подписки | $10-30/мес за пользователя |
| Приватность (данные не уходят) | Отправляют записи в облако |
| Приоритет на русский язык | Английский в приоритете, ru - посредственно |
| Хронологическая база протоколов | Изолированные встречи |
| Скриншоты экрана в DOCX | Только транскрипция |
| Яндекс Телемост из коробки | Zoom/Meet/Teams |
| Open-source (в будущем) | Проприетарный |

---

# Цели и KPI

## Цели (SMART)

Риски и митигация приведено в таблице (Таблица ).

| # | Цель | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализовать MVP-ядро под Windows: загрузка (локально + по ссылке) → транскрипция → протокол в DOCX | 2026-12-31 |
| 2 | Добавить автодиаризацию + ручную корректировку ораторов | 2026-12-31 |
| 3 | Календарь прошлых встреч + режим просмотра в Astra Linux (включая офлайн) | 2027-Q1 |
| 4 | Интегрировать Яндекс Телемост: живая транскрипция + захват скриншотов | 2027-Q1 |
| 5 | DOCX-экспорт со скриншотами и гиперссылками на таймкоды видео | 2027-Q1 |
| 6 | AI-фичи: семантический поиск, саммари, action items, тегирование | 2027-Q2 |
| 7 | Telegram-бот для AI-прокси (саммари/action items через облачную LLM, голосовые заметки) | 2027-Q2 |

## KPI

Ограничения проекта приведено в таблице (Таблица ).

| Тип | KPI | Целевое значение | Как измеряем |
| --- | --- | --- | --- |
| 📈 Growth | Количество протоколов в базе за месяц | ≥ 20 / мес | Счётчик в приложении |
| 💰 Revenue | Стоимость владения | $0 (нет подписки) | - |
| 📊 Engagement | Время от загрузки записи до готового DOCX | ≤ 5 мин на 1 час аудио | Бенчмарк-тест |
| 😊 Quality | Точность распознавания русского (WER) | ≤ 15% | Тестовая выборка ru-RU |
| 😊 Quality | Точность автодиаризации (DER) | ≤ 20% | pyannote benchmark |
| 😊 Quality | Качество саммари (ROUGE-L vs ручной эталон) | ≥ 0.5 | Тестовая выборка |
| 😊 Quality | Покрытие тестами критических путей | ≥ 70% | Coverage-отчёт |
| ⚡ Performance | Latency живой транскрипции (задержка) | ≤ 3 сек от реплики | Метрики в плеере |
| 🔒 Privacy | Передача данных во внешние сервисы | 0 байт | Сетевой аудит |
| 💾 Resources | Пиковый RSS процесса при транскрипции 2-часовой записи | ≤ 4 GB | Мониторинг + отчёт |
| 🌐 Cross-platform | Время старта в Astra Linux офлайн | ≤ 3 сек до первого протокола | Бенчмарк-тест |
| 📅 Calendar | Доля протоколов, видимых в календаре (без ручной навигации) | ≥ 90% | Метрика в UI |

---

# Scope

## Scope IN (MVP) - расширенный

**Базовое ядро:**

✅ Загрузка локального аудио/видеофайла (mp3, wav, mp4, mkv)

✅ Загрузка файла по ссылке из облака (Яндекс.Диск, Google Drive, облако Mail.ru - по HTTPS с прогрессивной загрузкой)

✅ Транскрипция через локальный движок (Whisper / Vosk / Yandex SpeechKit через прокси)

✅ Ручная идентификация ораторов (разметка спикеров после транскрипции) - **дополняется автодиаризацией**

✅ Хронологическая база протоколов с поиском

✅ **Календарь прошлых встреч** - визуальная навигация по истории (месяц/неделя/день), быстрый переход к нужной дате

✅ Локальное хранение (LocalStorage / IndexedDB / файловая система)

✅ Минимальный плеер записи внутри приложения

**Онлайн-режим (v2 включён в MVP):**

✅ Подключение к Яндекс Телемост через embed-плеер (iframe)

✅ Живая транскрипция во время встречи

✅ Захват видеопотока + скриншотов экрана демонстранта

✅ Ручная идентификация участников (список + сопоставление с голосовым профилем)

**Экспорт DOCX со скриншотами:**

✅ Формирование DOCX с таймкодами, репликами по ораторам

✅ Встраивание скриншотов экрана в DOCX с привязкой к моменту реплики

✅ Возможность «показать видео с временной отметки» прямо из DOCX (гиперссылка на локальный файл)

**Автоматическая диаризация (бывший stretch → MVP):**

✅ Автоматическое определение ораторов по голосовому профилю (whisper-diarization, pyannote)

✅ Возможность ручной корректировки после авторазметки

**AI-фичи (бывшие stretch → MVP):**

✅ Семантический поиск по смыслу реплик (эмбеддинги)

✅ Саммари встречи одной кнопкой (через локальную LLM)

✅ Генерация списка принятых решений и action items

✅ Тегирование проектов/тем (автоматическое + ручное)

**Коррекция ошибок транскрипции (расширение качества):**

✅ Автоматическая проверка транскрипции через LLM (повторное «прослушивание» текста)

✅ Исправление опечаток и слов-паразитов через локальную LLM

✅ Восстановление пунктуации (запятые, точки, тире) через NLP-обработку

✅ Подсветка «сомнительных» реплик с низкой уверенностью (word confidence < 0.7)

✅ Ручная правка реплик в удобном интерфейсе с историей изменений

✅ Словарь пользовательских терминов (фамилии, названия, аббревиатуры) - Whisper prompt для лучшего распознавания

✅ Автотег `[?]» на репликах с низкой уверенностью - в DOCX помечаются для проверки

**Telegram-бот - AI-прокси (расширение, опционально):**

✅ Telegram-бот для мобильного доступа к AI-фичам

✅ Команда `/summarize <protocol_id>` - саммари через облачную LLM (Hermes по умолчанию - приоритетный провайдер, GigaChat как альтернатива для случаев, когда Hermes недоступен; выбор в настройках бота)

✅ Команда `/actions <protocol_id>` - генерация action items (через выбранную LLM)

✅ Команда `/tags <protocol_id>` - автоматическое тегирование (через выбранную LLM)

✅ Голосовые сообщения → транскрипция (через тот же бот) + action items

✅ Уведомления о завершении обработки длинных записей

✅ Опциональная загрузка файлов через бота → обработка на VPS с GPU (разгрузка локальной машины)

✅ Whitelist пользователей (только Алексей имеет доступ)

✅ Бот НЕ хранит записи - только проксирует к LLM

✅ **Выбор провайдера LLM в настройках бота:**

**Hermes** (по умолчанию, приоритет) - гибкая модель для экспериментов и кастомных сценариев

**GigaChat** (альтернатива) - российский сервис, сертифицирован ФСТЭК, передача данных внутри РФ

## Scope OUT (не входит в MVP)

❌ Мультипользовательский режим, роли, права (out of scope)

❌ Мобильное приложение (только десктоп)

❌ Облачный бэкенд, синхронизация между устройствами

❌ Интеграция с Zoom/Google Meet/Teams (только Яндекс Телемост - потом)

❌ Экспорт в формат Obsidian / Notion (планируется в v2)

---

# Риски и допущения

## Риски

Следующие шаги по пайплайну приведено в таблице (Таблица ).

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество транскрипции русского языка низкое | Средняя | Высокое | Использовать Whisper Large-v3 (лучший для ru), Yandex SpeechKit через локальный прокси, дать пользователю править текст |
| 2 | Яндекс Телемост не предоставляет публичный API для трансляции | Высокая | Среднее | Использовать embed-плеер через iframe, fallback - запись экрана + загрузка файла |
| 3 | Браузер не даст доступ к микрофону для записи встречи | Средняя | Высокое | Использовать локальный «recorder»-скрипт (Electron-wrapper или отдельное desktop-приложение) как опциональный компонент |
| 4 | Объём протоколов вырастет → IndexedDB тормозит | Средняя | Низкое | Фасетный поиск с индексами, lazy-loading, миграция на файловую БД (SQLite via WASM) |
| 5 | Yandex SpeechKit вводит лимиты на бесплатный трафик | Средняя | Среднее | Кэшировать результаты, поддержать офлайн-движки (Whisper) |
| 6 | **OOM (out of memory) при транскрипции длинных записей** | Высокая | Высокое | Потоковое чтение файла (chunk ≤8 MB), порционная подача аудио в Whisper (30 сек), лимит 1 воркер, мониторинг RSS с автопаузой при превышении 80% RAM, фоновый режим с прогрессом и отменой для записей >2 ч, лимиты на `num_ctx`/`num_batch` для LLM |
| 7 | Загрузка большого файла по HTTPS «съедает» RAM | Средняя | Высокое | Прогрессивная загрузка через HTTP Range / chunked, сохранение сразу на диск (не в память), проверка Content-Length и предупреждение при >2 GB |
| 8 | Кросс-платформенные баги (Windows ≠ Astra): пути, кодировки, переводы строк, нативные API | Средняя | Среднее | Тестирование на обеих платформах в CI, использование pathlib / os.path.normpath, запрет Windows-only API (Win32, реестр, COM) |
| 9 | Telegram-бот недоступен (DDoS Telegram / блокировка в РФ) | Низкая | Низкое | Бот - расширение, не критичный компонент; основное приложение работает автономно |
| 10 | Утечка токена GigaChat / Telegram через логи | Средняя | Высокое | Токены только в .env (не в коде); логи не содержат сообщений пользователя целиком, только метаданные (длина, ID) |
| 11 | Выбранная LLM-провайдер (GigaChat или Hermes) недоступен / изменил API | Низкая | Низкое | Переключение на другой провайдер через настройки бота одной командой `/set_provider`; fallback на локальную Ollama |

## Допущения

⚠️ Браузер пользователя поддерживает ES2020+, Web Audio API, IndexedDB (Chromium-based / Firefox / Safari 14+)

⚠️ У пользователя достаточно дискового пространства для хранения записей (не входит в приложение - хранилище локальное)

⚠️ Для онлайн-режима есть стабильный интернет (для iframe Телемоста)

⚠️ Яндекс Телемост поддерживает встраивание через iframe (нужно проверить)

⚠️ Пользователь готов потратить время на ручную разметку ораторов (для MVP)

⚠️ **В Astra Linux без сети доступен только режим просмотра истории** (календарь + поиск по уже распознанным протоколам); транскрипция и AI-фичи требуют GPU/интернета и работают только на Windows (или Astra Linux с доступом к локальному серверу)

⚠️ При загрузке файла по ссылке из облака HTTPS-сертификат доступен (для самоподписанных - отдельный экран подтверждения)

---

# Ограничения

Сводные данные 9 приведено в таблице (Таблица ).

| Тип | Описание |
| --- | --- |
| **Бюджет** | $0 (личный проект, своё время) |
| **Сроки** | MVP-ядро под Windows (загрузка + транскрипция + DOCX + автодиаризация) - до конца 2026. Календарь + Astra Linux офлайн - Q1 2027. Яндекс Телемост + скриншоты + DOCX со скриншотами - Q1 2027. AI-фичи (поиск/саммари/action items/теги) - Q2 2027. Telegram-бот (AI-прокси) - Q2 2027. |
| **Стек** | Frontend: кросс-платформенный чистый HTML/CSS/Vanilla JS (без фреймворков, без Windows-only API). Backend: локальный Python (FastAPI) - для транскрипции (Whisper/pyannote), LLM-саммари, эмбеддингов. Electron-обёртка (опционально) - для записи экрана и доступа к микрофону (Windows). |
| **Команда** | 1 человек (сам пользователь) |
| **Регуляторика** | 152-ФЗ «О персональных данных» - данные локально, нет передачи третьим лицам. Локальная LLM - Ollama / llama.cpp. Telegram-бот по умолчанию использует GigaChat (российский сервис, сертифицирован ФСТЭК, передача данных внутри РФ, не нарушает 152-ФЗ). Альтернативно - Hermes (для экспериментов). Записи не отправляются в LLM - только текст протокола для саммари/action items. |
| **Аппаратные** | GPU с ≥8 GB VRAM - для Whisper Large + pyannote + локальной LLM (или CPU-only с llama.cpp в квантованном режиме) |
| **Telegram-бот (AI-прокси)** | Опциональный компонент. VPS с Python 3.10+ и aiogram 3.x. Используется для: (а) разгрузки локальной машины при обработке длинных записей, (б) мобильного доступа к AI-фичам, (в) саммари через облачную LLM. Бот НЕ хранит записи - только проксирует к LLM и backend. Стоимость: ~$0-5/мес (VPS) + GigaChat API (есть бесплатный тариф) |
| **Платформа** | Windows 10/11 (основная, полный функционал: транскрипция, диаризация, AI-фичи) и Astra Linux (режим просмотра - календарь прошлых встреч, поиск по репликам, чтение протоколов, в т.ч. офлайн). Кросс-платформенный код (Python + JS), без Windows-only API |
| **Ресурсы / OOM** | **Критически важно ограничить использование ресурсов, не допускать OOM.** Лимиты: (1) загрузка файла через потоковое чтение с ограничением чанка ≤ 8 MB; (2) аудио для Whisper подаётся порциями по 30 сек; (3) лимит одновременных воркеров транскрипции = 1; (4) мониторинг RSS-памяти процесса, автоматическая пауза при превышении порога (настраивается, default 80% доступной RAM); (5) для длинных записей (>2 ч) - фоновая обработка с прогрессом и возможностью отмены; (6) эмбеддинги - батчами по 64 реплики, не больше; (7) LLM - только с `num_ctx` ≤ 4096 и `num_batch` ≤ 128 |

---

# Следующие шаги

✅ Структура папок и базовый scaffold созданы

✅ **Vision-документ** согласован и зафиксирован

➡️ **user-persona-builder** - детальный архетип Алексея как единственного пользователя + варианты для будущих ролей

➡️ **user-story-generator** - US-карточки по эпикам: «Загрузка записи», «Транскрипция», «Идентификация ораторов», «Хронологическая база», «DOCX-экспорт», «Онлайн-Телемост», «Скриншоты», «Автодиаризация», «Семантический поиск», «Саммари», «Action items», «Тегирование»

➡️ **business-process-modeler** - BPMN: процесс подготовки протокола as-is → to-be (включая онлайн-режим и AI-конвейер)

➡️ **form-spec-builder** - спецификации форм (загрузка файла, карточка протокола, плеер, метаданные, разметка ораторов, теги)

➡️ **screen-flow-designer** - карта экранов + sequence-диаграммы (включая онлайн-режим с тремя панелями: видео/темы/транскрипция)

➡️ **data-model-designer** - модель данных: Protocol, Speaker, VoiceProfile, Transcript, Utterance, Screenshot, Decision, ActionItem, Tag, Summary

➡️ **api-detail-designer** - спецификация API локального backend (FastAPI): эндпоинты транскрипции, диаризации, эмбеддингов, саммари, action items, поиска

➡️ **nfr-spec-builder** - нефункциональные требования (производительность GPU/CPU, приватность, размер хранилища, latency)

➡️ **traceability-matrix** - матрица US ↔ формы ↔ API ↔ БД ↔ NFR

---

# Приложение А. Контекст и предпосылки

**Почему именно сейчас:**

В 2026 году появились доступные локальные модели транскрипции (Whisper Large-v3, Yandex SpeechKit через прокси)

Яндекс Телемост стал де-факто стандартом видеосвязи в РФ

152-ФЗ ужесточает контроль за обработкой персональных данных - локальные решения получают преимущество

Личный опыт: архив из 50+ записей за 2 года, который потерян для анализа

**Связанные документы:**

`README.md` - описание проекта и пайплайн

`artifacts/01-vision/VISION.md` - этот документ

`artifacts/02-personas/` - следующий шаг